Технічні вимоги

щодо  створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю в інформаційно-телекомунікаційної системи депозитарного обліку депозитарної установи АТ «Альфа-Банк» (система «Зберігач 2016, модуль «DEPEND GUI), підтвердження її відповідності вимогам нормативних документів технічного захисту інформації

Нормативні посилання:

У Технічних вимогах щодо побудови (створення) КСЗІ ІТС Замовника, підтвердження її відповідності вимогам нормативних документів технічного захисту інформації (далі – Технічні вимоги) наведено посилання на такі нормативні документи:

Положення про технічний захист інформації в Україні. Затверджено Указом Президента України  від 27.09.99 № 1229.

Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373.

ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни і визначення.

Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації. Затверджено наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 820/14087.

Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації та відкритої інформації з використанням електронного цифрового підпису. Затверджено наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 за № 862/14129.

Положення про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру. Затверджено постановою Національного банку України від 19.09.2019 р. № 116.

НД ТЗІ 1.1-002-99 Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.

НД ТЗІ 1.4-001-2000 Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі.

НД ТЗІ 1.6-003-04 Створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Правила розроблення, побудови, викладення та оформлення моделі загроз для інформації.

НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу.

НД ТЗІ 2.5-005-99 Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу.

НД ТЗІ 2.5-007-2007 Вимоги до комплексу засобів захисту інформації, що становить державну таємницю, від несанкціонованого доступу при її обробленні в автоматизованих системах класу "1".

НД ТЗІ 2.5-008-02 Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих системах класу 2.

НД ТЗІ 2.5-010-03 Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу.

НД ТЗІ 2.7-009-09 Методичні вказівки з оцінювання функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу.

НД ТЗІ 2.7-010-09 Методичні вказівки з оцінювання рівня гарантій коректності реалізації функціональних послуг безпеки в засобах захисту інформації від несанкціонованого доступу.

НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу.

НД ТЗІ 3.7-001-99 Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі.

НД ТЗІ 3.7-003-05 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі.

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.602 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

# Позначення та скорочення:

АС – автоматизована система (організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію і об’єднує обчислювальну систему, фізичне середовище, персонал і  інформацію, яка обробляється);

ГОСТ - регіональний (міждержавний) стандарт;

ДСТУ - державний стандарт України;

ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система (сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які в процесі оброблення інформації діють як єдине ціле);

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина;

КЗЗ – комплекс засобів захисту (сукупність програмно-апаратних засобів, які забезпечують реалізацію політики безпеки інформації);

КС  - комп’ютерна система;

КСЗІ – комплексна система захисту інформації (сукупність організаційних і інженерних заходів, програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в АС);

НД  - нормативний документ;

НД ТЗІ - нормативний документ системи технічного захисту інформації;

СЗІ – служба захисту інформації;

ТЗ – технічне завдання;

ТЗІ – технічний захист інформації;

ФПБ - Функціональна послуга безпеки (сукупність функцій, що визначені відповідно до вимог НД ТЗІ 2.5-004-99 та забезпечують захист інформації від певної загрози або від множини загроз).

ЄСКД – єдина система конструкторської документації;

ЄСПД – єдина система програмної документації.

1. Загальні положення

Комплексна система захисту інформації - сукупність організаційних і інженерних заходів, програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в автоматизованій системі. До складу КСЗІ входять заходи та засоби, які реалізують способи, методи, механізми захисту інформації від:

- витоку технічними каналами, до яких відносяться канали побічних електромагнітних випромінювань і наведень, акустоелектричні та інші канали;

- несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інформації, що можуть здійснюватися шляхом підключення до апаратури та ліній зв’язку, маскування під зареєстрованого користувача, подолання заходів захисту з метою використання інформації або нав’язування хибної інформації, застосування закладних пристроїв чи програм, використання комп’ютерних вірусів та ін.;

- спеціального впливу на інформацію, який може здійснюватися шляхом формування полів і сигналів з метою порушення цілісності інформації або руйнування системи захисту.

Згідно з класифікацією НД ТЗІ 2.5-005-99 «Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу» ІТС являє собою автоматизовану систему класу «3».

Для забезпечення атестації є необхідним виконання наступних заходів:

- створення комплексної системи захисту інформації в ІТС для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, що обробляється та зберігається в межах ІТС від несанкціонованого доступу, модифікації та знищення;

- підтвердження відповідності створеної КСЗІ вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації.

Порядок створення КСЗІ в ІТС є єдиним незалежно від того, створюється КСЗІ в ІТС, яка проектується, чи в діючій ІТС, якщо виникла необхідність забезпечення захисту інформації або модернізації вже створеної КСЗІ.

Процес створення КСЗІ полягає у здійсненні комплексу взаємоузгоджених заходів, спрямованих на розроблення і впровадження інформаційної технології, яка забезпечує обробку інформації в ІТС згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами та НД у сфері захисту інформації.

Будь-яке згадування «організація-власник (розпорядник) ІТС», «розробник ІТС» у цих Технічних вимогах відноситься до Замовника.

Будь-яке згадування «розробник КСЗІ в ІТС», «виконавець робіт (послуг) із створення КСЗІ в ІТС» у цих Технічних вимогах відноситься до Виконавця.

2. Загальні вимоги

Процес створення КСЗІ в ІТС повинен бути побудований у відповідності до вимог національних стандартів України та чинних НД ТЗІ.

3.Вимоги до складу  заходів

## 3.1 На етапі формування загальних вимог до КСЗІ в ІТС  повинні бути виконані наступні заходи:

### 3.1.1 Обстеження середовищ функціонування ІТС:

3.1.1.1 Під час виконання цих робіт ІТС розглядається як організаційно-технічна система, яка поєднує обчислювальну систему, фізичне середовище, середовище користувачів, оброблювану інформацію і технологію її обробки (далі - середовища функціонування ІТС).

3.1.1.2 Метою обстеження є підготовка засадничих даних для формування вимог до КСЗІ у вигляді опису кожного середовища функціонування ІТС та виявлення в ньому елементів, які безпосередньо чи опосередковано можуть впливати на безпеку інформації, виявлення взаємного впливу елементів різних середовищ, документування результатів обстеження для використання на наступних етапах робіт.

3.1.1.3 При обстеженні обчислювальної системи ІТС повинні бути проаналізовані й описані:

- загальна структурна схема і склад (перелік і склад обладнання, технічних і програмних засобів, їхні зв'язки, особливості конфігурації, архітектури й топології, програмні і програмно-апаратні засоби захисту інформації, взаємне розміщення засобів тощо);

- види і характеристики каналів зв'язку;

- особливості взаємодії окремих компонентів, їх взаємний вплив один на одного;

- можливі обмеження щодо використання засобів та ін.

Мають бути виявлені компоненти обчислювальної системи, які містять і які не містять засобів і механізмів захисту інформації, потенційні можливості цих засобів і механізмів, їхні властивості і характеристики, в тому числі ті, що встановлюються за умовчанням та ін.

Метою такого аналізу є надання загального уявлення про наявність потенційних можливостей щодо забезпечення захисту інформації, виявлення компонентів ІТС, які вимагають підвищених вимог до захисту інформації і впровадження додаткових заходів захисту.

3.1.1.4 При обстеженні інформаційного середовища аналізу підлягає вся інформація, що обробляється, а також зберігається в ІТС (дані і програмне забезпечення). Під час аналізу інформація повинна бути класифікована за режимом доступу, за правовим режимом, визначені й описані види її представлення в ІТС.

Для кожного виду інформації і типу об’єкта, в якому вона міститься, ставляться у відповідність властивості захищеності інформації (конфіденційність, цілісність, доступність) чи ІТС (спостережність), яким вони повинні задовольняти.

Аналіз технології обробки інформації повинен виявити особливості обігу електронних документів, мають бути визначені й описані інформаційні потоки і середовища, через які вони передаються, джерела утворення потоків та місця їх призначення, принципи та методи керування інформаційними потоками, складені структурні схеми потоків. Фіксуються види носіїв інформації та порядок їх використання під час функціонування ІТС.

Для кожного структурного елемента схеми інформаційних потоків фіксуються склад інформаційних об’єктів, режим доступу до них, можливий вплив на нього (елементу) елементів середовища користувачів, фізичного середовища з точки зору збереження властивостей інформації.

3.1.1.5 При обстеженні фізичного середовища здійснюється аналіз взаємного розміщення засобів обробки інформації ІТС на об’єктах інформаційної діяльності, комунікацій, систем життєзабезпечення і зв’язку, а також режим функціонування цих об’єктів.

Порядок проведення обстеження повинен відповідати ДСТУ 3396.1.

Аналізу повинні підлягати такі характеристики фізичного середовища:

- територіальне розміщення компонентів ІТС (генеральний план, ситуаційний план);

- наявність охорони території та перепускний режим;

- наявність категорійованих приміщень, в яких мають розміщуватися компоненти ІТС;

- режим доступу до компонентів фізичного середовища ІТС;

- наявність та технічні характеристики систем заземлення;

- умови зберігання магнітних, оптико-магнітних, паперових та інших носіїв інформації;

- наявність проектної  та експлуатаційної документації на компоненти фізичного середовища.

3.1.1.6 При обстеженні середовища користувачів здійснюється аналіз:

- функціонального та кількісного складу користувачів, їхніх функціональних обов’язків та  рівня кваліфікації;

- повноважень користувачів щодо допуску до відомостей, які обробляються в ІТС, доступу до ІТС та її окремих компонентів;

- повноважень користувачів щодо управління КСЗІ;

- рівня можливостей різних категорій користувачів, що надаються (можуть бути доступними) їм засобами ІТС.

- наявності служби захисту інформації в ІТС.

3.1.2.7 Результати обстеження середовищ функціонування ІТС повинні бути оформлені у вигляді  акту.

## 3.2 На етапі розробки політики безпеки інформації в ІТС повинна бути виконана розробка та оформлення Політики безпеки інформації в ІТС.

3.2.1 На цьому етапі повинно бути здійснено:

- вибір основних рішень з протидії всім суттєвим загрозам, формування загальних вимог, правил, обмежень, рекомендацій і т.п., які регламентують використання захищених технологій обробки інформації в ІТС, окремих заходів і засобів захисту інформації, діяльність користувачів всіх категорій;

- документальне оформлення політики безпеки інформації.

3.2.2 Політика безпеки може розроблятись для ІТС в цілому або, якщо мають місце особливості функціонування окремих компонентів КСЗІ, для окремої компоненти, для окремої функціональної задачі, для окремої технології обробки інформації тощо.

3.2.3 Політика безпеки повинна розроблятись згідно з положеннями НД ТЗІ 1.1-002 та рекомендаціями НД ТЗІ 1.4-001.

3.3 На етапі розробки технічного завдання на створення КСЗІ   повинна бути виконана розробка Технічного завдання на створення КСЗІ в ІТС:

3.3.1 ТЗ на створення КСЗІ в ІТС є засадним організаційно-технічним документом, який визначає вимоги із захисту оброблюваної в ІТС інформації, порядок створення КСЗІ, порядок проведення всіх видів випробувань КСЗІ та введення її в експлуатацію в складі ІТС.

3.3.2 ТЗ на створення КСЗІ повинно розроблятись з урахуванням комплексного підходу до побудови КСЗІ, який передбачає об'єднання в єдину систему усіх необхідних заходів і засобів захисту від різноманітних загроз безпеці інформації на всіх етапах життєвого циклу ІТС.

3.3.3 Розроблення та оформлення ТЗ на КСЗІ його зміст, порядок погодження та затвердження повинен відповідати НД ТЗІ 3.7-001 та ГОСТ 34.602.

## 3.4 На етапі розробки техноробочого проекту КСЗІ повинні бути виконані наступні заходи:

### 3.4.1 Технічний проект КСЗІ

3.4.1.1 Розробка проектних рішень КСЗІ

Повинна бути виконана розробка: загальних проектних рішень, необхідних для реалізації вимог ТЗ на КСЗІ; рішень щодо структури КСЗІ (організаційної структури,  технічних і програмних засобів), алгоритмів функціонування та умов використання засобів захисту; рішень щодо архітектури КЗЗ та механізмів реалізації, визначених функціональним профілем послуг безпеки інформації.

Повинні бути здійснені організаційно-технічні заходи щодо забезпечення послідовності розробки КЗЗ, архітектури, середовища розробки, випробувань, середовища функціонування та експлуатаційної документації КЗЗ у відповідності до заданих рівнем гарантій реалізації  послуг безпеки згідно із специфікаціями НД ТЗІ 2.5-004, НД ТЗІ 2.5-007, НД ТЗІ 2.5-008, НД ТЗІ 2.5-010.

3.4.1.2 Розробка документації на КСЗІ

Повинні виконуватись розроблення, оформлення, узгодження та затвердження документації в обсязі, передбаченому ТЗ на КСЗІ. Зміст та стиль документації повинні бути достатніми для повного опису проектних рішень рівня технічного проекту.

3.4.1.3 Розробка документації на постачання засобів захисту інформації та/або технічних вимог (технічних завдань) на їх розробку.

Повинні бути підготовлена та оформлена документація на постачання засобів захисту або продукції, що містить їх у своєму складі, для комплектації КСЗІ. Якщо необхідної продукції немає на ринку засобів захисту, то визначаються технічні вимоги (складаються технічні завдання) на розроблення відповідних засобів.

3.4.1.4 Розробка завдань на проектування в суміжних частинах повинно здійснюватися розроблення, оформлення і затвердження завдань на проектування з суміжних питань, які пов’язані зі створенням КСЗІ або впливають на умови її функціонування (будівельні, електротехнічні, санітарно-технічні та інші підготовчі роботи).

### 3.4.2 Робочий проект КСЗІ

3.4.2.1 На цьому етапі повинно бути здійснено розроблення, оформлення та затвердження робочої та експлуатаційної документації КСЗІ та, у разі необхідності, її окремих складових частин.

Робоча документація повинна містити детальні рішення щодо реалізації технічного проекту КСЗІ, щодо забезпечення управління КСЗІ і взаємодії її компонентів, а також документацію, необхідну для тестування, проведення пусконалагоджувальних робіт, проведення випробувань КСЗІ.

3.4.2.2 Повинна проводитись розробка засобів захисту інформації, передбачених п. 3.4.3.3 Технічних вимог, або адаптація готової продукції до умов функціонування КСЗІ. Розробка засобів захисту інформації від НСД повинна здійснюватися здійснюється згідно з НД ТЗІ 3.6-001.

3.4.2.3 До складу робочої документації на КЗЗ повинні входити описи процедур інсталяції та ініціалізації комплексу, налагодження всіх механізмів розмежування доступу користувачів до інформації та апаратних ресурсів ІТС, контролю за діями користувачів, формування та актуалізації баз даних захисту, а також контролю цілісності програмного забезпечення та баз даних захисту.

Документація робочого проекту повинна містити вихідні дані для внесення їх до баз даних захисту.

3.4.2.5 Експлуатаційна документація повинна включати опис порядку функціонування КСЗІ та настанови (інструкції) щодо забезпечення цього порядку обслуговуючим персоналом і користувачами, порядку супроводження КСЗІ впродовж життєвого циклу ІТС.

Дозволяється поєднувати етапи «Технічний проект КСЗІ» і «Робочий проект КСЗІ» в один етап «Техноробочий проект КСЗІ».

## 3.5 На етапі введення КСЗІ в дію в ІТС повинні бути виконані наступні заходи:

3.5.1 Повинні бути проведені роботи з підготовки організаційної структури та розробки розпорядчих документів, що регламентують діяльність із забезпечення захисту інформації в ІТС.

3.5.2 Повинно бути здійснено створення СЗІ (призначення відповідальних осіб за захист інформації).

3.5.3 В основному має бути завершена розробка і затверджені документи, що входять до плану захисту (за виключенням тих, для розробки яких необхідні результати наступних етапів робіт).

3.5.4 Створення СЗІ та розробка плану захисту повинні бути здійснені згідно з НД ТЗІ 1.4-001.

3.5.5 Повинні бути здійснені згідно з документацією робочого проекту інсталяція, ініціалізація та перевірка працездатності КЗЗ.

Інсталяція та ініціалізація КЗЗ, який має експертний висновок щодо його відповідності вимогам НД ТЗІ, повинна здійснюватися у порядку, визначеному в експлуатаційній документації.

### 3.6 Попередні випробування

3.6.1 Метою попередніх випробувань є перевірка працездатності КСЗІ та визначення можливості прийняття її у дослідну експлуатацію.

Під час випробувань перевіряються працездатність КСЗІ та відповідність її вимогам ТЗ.

3.6.2 Попередні випробування повинні бути проведені згідно з Програмою та методиками випробувань. Програму й методики випробувань готує розробник КСЗІ, а узгоджує замовник ІТС. Програма та методики випробувань, протоколи випробувань розробляються та оформлюються згідно з вимогами РД 50-34.698.

3.6.3 Попередні випробування організовує замовник ІТС, а проводить розробник КСЗІ спільно із замовником. Для проведення попередніх випробувань замовником ІТС створюється комісія. Головою комісії призначається представник замовника.

3.6.4 Результати попередніх випробувань оформлюються протоколом випробувань, де міститься висновок щодо можливості прийняття КСЗІ у дослідну експлуатацію, а також перелік виявлених недоліків, необхідних заходів з їх усунення, і рекомендовані терміни виконання цих робіт.

3.6.5 Після усунення недоліків у випадку їх наявності та коригування проектної, робочої, експлуатаційної  документації КСЗІ оформлюється Акт про приймання КСЗІ у дослідну експлуатацію.

### 3.7 Дослідна експлуатація

3.7.1 Під час дослідної експлуатації КСЗІ:

повинні бути відпрацьовані технології оброблення інформації, обігу машинних носіїв інформації, керування засобами захисту, розмежування доступу користувачів до ресурсів ІТС та автоматизованого контролю за діями користувачів;

співробітники СЗІ та користувачі ІТС повинні набути практичних навичок з використання технічних та програмно-апаратних засобів захисту інформації, засвоїти вимоги організаційних та розпорядчих документів з питань розмежування доступу до технічних засобів та інформаційних ресурсів;

здійснено додаткове налагоджування та конфігурування КЗЗ;

здійснено (за необхідністю) коригування робочої та експлуатаційної документації.

3.7.2 За результатами робіт за довільною формою повинен бути складений акт про завершення дослідної експлуатації, який містить висновок щодо можливості (неможливості) представлення КСЗІ на державну експертизу.

### 3.8 Державна експертиза КСЗІ

3.8.1 Державна експертиза проводиться з метою визначення відповідності КСЗІ технічному завданню, вимогам НД із захисту інформації та визначення можливості введення КСЗІ в складі ІТС в експлуатацію.

Державна експертиза КСЗІ в ІТС проводиться згідно з Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації».

3.8.2 Виявлені під час державної експертизи недоліки усуваються до її завершення, порядок усунення такий самий, як і для попередніх випробувань. Якщо в силу якихось причин усунути недоліки в ході експертизи неможливо, це оформлюється актом, до якого вноситься перелік необхідних доробок та рекомендації щодо їх виконання. Після завершення передбачених актом робіт проводиться повторна експертиза.

3.8.3 Допускається розпочинати і проводити державну експертизу КСЗІ паралельно з роботами етапів проектування.

Зміст заходів та перелік документації, яка розробляється Виконавцем та надається

Замовнику за Договором

| № з/п | Зміст заходів | Перелік документації, яка надається Виконавцем | Термін виконання (робочі дні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування загальних вимог до КСЗІ в ІТС. | 1) Перелік інформації, що підлягає автоматизованому обробленню в ІТС та потребує захисту. 2) Акт обстеження середовищ функціонування ІТС. 3) Акт категорування об’єкту інформаційної діяльності ІТС. 4) Опис моделі загроз інформації в ІТС. 5) Опис моделі порушника безпеки інформації в ІТС. |  |
| 2. | Розробка політики безпеки інформації в ІТС. | 1) Опис політики безпеки інформації в ІТС. |  |
| 3. | Розробка технічного завдання на КСЗІ та погодження його з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. | 1) Технічне завдання, погоджене із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України. 2) Проект заявки на проведення державної експертизи КСЗІ1 |  |
| 4. | Розробка техноробочого проекту. | 1) Матеріали техноробочого проекту. 2) Комплект експлуатаційної документації на КСЗІ. |  |
| 5. | Підготовка КСЗІ до введення в дію. | 1) Положення про службу захисту інформації в ІТС. 2) План захисту інформації в ІТС. 3) Проект наказу про створення СЗІ та призначення відповідальних осіб. |  |
| 6. | Попередні випробування КСЗІ. | 1) Проект наказу про створення комісії та проведення попередніх випробувань. 2) Програма та методика попередніх випробувань. 3) Протокол попередніх випробувань. |  |
| 7. | Дослідна експлуатація КСЗІ. | 1) Проект наказу про створення комісії та проведення дослідної експлуатації. 2) Акт приймання КСЗІ у дослідну експлуатацію. 3) Акт завершення дослідної експлуатації КСЗІ в ІТС. 4) Формуляр ІТС 5) Акт завершення робіт зі створення КСЗІ в ІТС |  |
| 8. | Державна експертиза КСЗІ. | 1) Експертний висновок щодо відповідності КСЗІ вимогам ТЗ на створення КСЗІ та НД ТЗІ. 2) Атестат відповідності КСЗІ вимогам ТЗ на створення КСЗІ та НД ТЗІ. |  |
| 9. | Введення КСЗІ в промислову експлуатацію | Акт приймання КСЗІ у промислову експлуатацію |  |

4. Термін надання послуг по створенню КСЗІ шість місяців з дати укладання договору.